Отчет

о реализации муниципальной программы

ПОЗДНЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

за 2021 год

Раздел 1.

Конкретные результаты, достигнутые  за 2021 год

В целях создания условий для комплексного решения проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Позднеевского сельского поселения, повышению комфортности граждан в рамках реализации муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»  , утвержденной постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения от 31.10.2018 года № 146  (далее – муниципальная программ), ответственным исполнителем и участников муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий в результате которых:

1. улучшения качества жизни населения Позднеевского сельского поселения и состояния окружающей среды

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ  и/ или приоритетных проектов (программ), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и  мероприятий ведомственных целевых программ1.

________________________________

1 В наименование и текстовую часть раздела 2 включаются слова «мероприятий ведомственных целевых программ» в случае, если в рамках муниципальной программы реализуются мероприятия ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

предусмотрена реализация 4 основных мероприятий, они же являются  приоритетными основных мероприятий и  4 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. Электроснабжение линии уличного освещения

Основное мероприятие 1.2. Содержание линии уличного освещения (выполнение работ)

Основное мероприятие 1.3 Приобретение энергосберегающих ламп, оборудования и материалов для поддержания в рабочем состоянии линии уличного освещения

Основное мероприятие 1.4 Содержание контейнера для сбора, накопления отработанных энергосберегающих ламп, а также ртутьсодержащих бытовых термометров, отработанных источников энергии(батареи)

По подпрограмме 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

предусмотрено

выполнение 4  контрольных событий,

из них

достигнуто в установленные  сроки – 4;

с нарушением срока - 0

не достигнуто - 0

……..

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в Таблице  № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Таблица № 1

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»     за отчетный период 12 мес. 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Администрация Позднеевского сельского поселения | X | X | X | 1346,6 | 1346,6 | 1331,8 | 14,8 (экономия) |
|  | Основное мероприятие 1.1 Электроснабжение линии уличного освещения | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | Заключен договор энергоснабжения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 611,5 | 611,5 | 601,3 | 10,2 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | Бесперебойная подача электроэнергии на линии уличного освещения | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.2 Содержание линии уличного освещения (выполнение работ) | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | Поддержание в рабочем состоянии линии уличного освещения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 409,3 | 409,3 | 409,3 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | Бесперебойная работа линии уличного освещения | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.3 Приобретение энергосберегающих ламп, оборудования и материалов для поддержания в рабочем состоянии линии уличного освещения | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | Заключение договоров на приобретение энергосберегающих ламп и светильников для линии уличного освещения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 300,0 | 300,0 | 295,4 | 4,6 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | Бесперебойная работа линии уличного освещения | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.4 Содержание контейнера для сбора, накопления отработанных энергосберегающих ламп, а также ртутьсодержащих бытовых термометров, отработанных источников энергии(батареи) | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | Заключение договора по содержанию контейнера для опасных отходов и их утилизация | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 25,8 | 25,8 | 25,8 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.4 | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | Заключен договор условия соблюдены | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | X | X | X | 1346,6 | 1346,6 | 1331,8 | 14,8(экономия) |

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы  оказывали влияние следующие факторы: неустойчивые погодные условия( ветер),

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 1346,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Позднеевского сельского поселения 1346,6  тыс. рублей

Безвозмездные поступления

из областного бюджета       0,0 тыс. рублей

из федерального бюджета   0,0 тыс. рублей

местный бюджет (с/п)         1346,6  тыс. рублей

внебюджетные источники  0,0 тыс. рублей

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Позднеевского сельского поселения Веселовского района от 28.12.2021г № 9 «О внесении изменений в бюджет Позднеевского сельского поселения на 2021 год и на плановый  период 2022 и 2023 годов» составил 1346,6  тыс. рублей.  В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1346,6  тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Позднеевского сельского поселения 1346,6  тыс. рублей;

безвозмездные поступления

из областного бюджета     0,0 тыс. рублей;

из федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет (с/п)       1346,6  тыс. рублей;

внебюджетные источники 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1331,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Позднеевского сельского поселения 1331,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления

из областного бюджета    0,0 тыс. рублей;

из федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет (с/п)       1331,8тыс. рублей;

внебюджетные источники 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Позднеевского сельского поселения Веселовского района и безвозмездных поступлений  составил 14,8 тыс рублей, из них:

14,8 тыс. рублей –экономия

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в таблице  № 2.

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Благоустройство Позднеевского сельского поселения» за 2020 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Всего | 1346,6 | 1346,6 | 1331,8 |
|  | местный бюджет | 1346,6 | 1346,6 | 1331,8 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Всего | 1346,6 | 1346,6 | 1331,8 |
|  | местный бюджет | 1346,6 | 1346,6 | 1331,8 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Электроснабжение линии уличного освещения | Всего, | 611,5 | 611,5 | 601,3 |
| Основное мероприятие 1.2 Содержание линии уличного освещения (выполнение работ) | Всего | 409,3 | 409,3 | 409,3 |
| Основное мероприятие 1.3 Приобретение энергосберегающих ламп, оборудования и материалов для поддержания в рабочем состоянии линии уличного освещения | Всего | 300,0 | 300,0 | 295,4 |
| Основное мероприятие 1.4 Содержание контейнера для сбора, накопления отработанных энергосберегающих ламп, а также ртутьсодержащих бытовых термометров, отработанных источников энергии(батареи) | Всего | 25,8 | 25,8 | 25,8 |

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6  показателей, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым,

Показатель 1 . Объем потребления электроэнергии , оплачиваемых из бюджета Позднеевского сельского поселения - плановое значение 108,3 Т кВт ч, фактическое значение 68,2 Т кВт ч в  с связи с переходом линии уличного освещения на  энергосберегающие лампы

Показатель 2 Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Позднеевского сельского поселения - плановое значение 91,0 %, фактическое значение 91,0 %

Показатель 1.1 Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой линиями уличного освещения , расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории Позднеевского сельского поселения- плановое значение 6,8%, фактическое значение 6,8%

Показатель 1.2 Объем ЭЭ, потребленный линией уличного освещения , расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета- плановое значение 4,3 Т кВт ч, фактическое значение 4,3 Т кВт ч

Показатель1.3 . Количество приобретенных энергосберегающих ламп(компактных люминесцентных)- 750 шт. плановое значение, фактическое значение 750  шт. -в связи с неустойчивыми погодными условиями

Показатель1.4 . Содержание контейнера для сбора, накопления отработанных компактных люминесцентных ламп, а также ртутьсодержащих бытовых термометров плановое значение 27,8 тыс. руб., фактическое значение 27,8 тыс. руб.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по муниципальным образованиям (сельским поселениям) приведены в таблице  № 3.

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» |
|  | Показатель (индикатор) 1. Объем потребления электроэнергии , оплачиваемых из бюджета Позднеевского сельского поселения | Т кВт ч | 108,3 | 108,3 | 68,2 | в связи с переходом линии уличного освещения на энергосберегающие лампы - светодиодные |
|  | Показатель (индикатор) 2. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Позднеевского сельского поселения | процентов | 91,0 | 91,0 | 91 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
|  | Показатель (индикатор) 1.1 . Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой линиями уличного освещения , расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории Позднеевского сельского поселения | % | 6,8 | 6,8 |  |  |
|  | Показатель (индикатор) 1.2. Объем ЭЭ, потребленный линией уличного освещения , расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета | Тыс. кВ ч | 4,3 | 4,3 |  |  |
|  | Показатель(индикатор) 1.3 Количество приобретенных энергосберегающих ламп(компактных люминесцентных) | Шт. | 750 | 750 | 750 | В связи с неустойчивыми погодными условиями |
|  | Показатель(индикатор) 1.3 Содержание контейнера для сбора, накопления отработанных компактных люминесцентных ламп, а также ртутьсодержащих бытовых термометров | Руб. | 27,8 | 27,8 | 27,8 |  |

Раздел 6.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степени достижения целевых показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.4 - 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1. Что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

- Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

  - Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета Позднеевского сельского поселения Веселовского района, безвозмездных поступлений в бюджет Позднеевского сельского поселения Веселовского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1 .

  - Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Позднеевского сельского поселения Веселовского района, безвозмездных поступлений в бюджет Позднеевского сельского поселения оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:1502,0 тыс.рублей / 1518,6 тыс. рублей = 0,99.

  - Эффективность использования средств бюджета Позднеевского сельского поселения Веселовского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов сельских поселений.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1502,0тыс.рублей / 1518,6 тыс. рублей = 0,99.

В связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокая.

Уровень реализации муниципальной программы в целом2 :

1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 0,99 х 0,2 =0,99 , в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.

_____________

2 Уровень реализации муниципальной программы определяется на основании степени выполнения достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ и /или проектов (программ) и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Произошла экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых  программ муниципальной программы Позднеевского сельского поселения в отчетном году

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Программа подлежит дальнейшей реализации.

## Подлежат корректировки по объемам выполняемых мероприятий