РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕСЕЛОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПОЗДНЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЗДНЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2016 года 	№ 261	х.Позднеевка

О внесении изменений в постановление № 93 от 30.09.13г. «Об утверждении муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

В соответствии с  внесением изменений в решение Собрания депутатов Позднеевского сельского поселения № 30 от 25.12.2015 г. «О бюджете Позднеевского сельского поселения Весёловского района на 2016 год», с принятием  решения Собрания депутатов Позднеевского сельского поселения № 42 от 28.12.2016 г «О внесении изменений в бюджет  Позднеевского сельского поселения Весёловского района на 2016 год», принятием решения Собрания депутатов Позднеевского сельского поселения № 41 от 28.12.2016 г. «О бюджете Позднеевского сельского поселения  Весёловского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в постановление № 93 от 30.09.13г. «Об утверждении муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», согласно приложению

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Позднеевского сельского поселения                                           С.В.Правдюкова

Приложение

к постановлению Администрации

Позднеевского сельского поселения

от 29.12.2016г  № 261

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Позднеевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Позднеевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Позднеевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Позднеевского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | отсутствуют |
| Подпрограммы муниципальной программы | Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы: - «Охрана окружающей среды». 2. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами». |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | Повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Позднеевского сельского поселения, в том числе и формирование экологической культуры населения Позднеевского сельского поселения. Утилизация и переработка отходов для повышения эффективности их использования |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение экологической безопасности на территории Позднеевского сельского поселения, в том числе: - организация экологического просвещения, информирование населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры; - организация утилизации твердых бытовых отходов; |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - Повышение уровня экологического просвещения и образования населения Позднеевского сельского поселения; - Утилизация твердых бытовых отходов на территории поселения в соответствии с действующим законодательством; - Выполнение технологических работ по утилизации твердых бытовых отходов; - Охват населения планово- регулярной системой сбора и вывоза ТБО; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014 – 2020 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 120,5 тыс. рублей Из них: - в 2014 году –0,0 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета –0,0 тыс. рублей; из местного бюджета поселения –0,0тыс. рублей; - в 2015 году –17,0 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета –0 тыс. рублей; из местного бюджета поселения – 17,0 тыс. рублей; - в 2016 году – 23,5 тыс. рублей; в том числе: из областного бюджета –0 тыс. рублей; из местного бюджета поселения – 13,5 тыс. рублей; - в 2017 году – 35,0 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета –0,0 тыс. рублей; из местного бюджета поселения – 35,0 тыс. рублей; - в 2018 году – 25,0 тыс. рублей, - в 2019 году – 20,0 тыс. рублей, - в 2020 году – 0,0 тыс. рублей, Объемы финансирования муниципальной подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению и корректировке в установленном порядке. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Повышение уровня экологического просвещения и образования населения Позднеевского сельского поселения. - Утилизация твердых бытовых отходов на территории поселения в соответствии с действующим законодательством. - Повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов. -Увеличение площади рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот. -Обеспечение возврата в экономику вторичных материальных ресурсов. |

Раздел 1

Общая характеристика текущего состояния соответствующей

сферы социально-экономического развития Позднеевского сельского поселения

В условиях реформирования экономики, вопросы охраны окружающей среды приобретают особое значение. Экологическая ситуация в Позднеевском сельском поселении остается напряженной, в связи с этим возрастает необходимость разработки и реализации мер по улучшению экологической ситуации, по рациональному использованию природных ресурсов, проведения воспитательной и образовательной работы с населением поселения. Предлагаемая муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее по тексту муниципальная программа) разработана с целью реализации основных принципов экологической политики поселения в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и другими нормативно-правовыми актами.

Настоящая муниципальная программа является основным базовым документом для разработки планов, программ и проектов обеспечения экологической безопасности Позднеевского сельского поселения в области охраны окружающей среды и природопользования на период 2014-2020 годы.

Муниципальная программа содержит комплекс мероприятий по решению приоритетных задач в сфере охраны окружающей среды и обеспечению рационального природопользования на территории поселения, осуществление которых направлено на обеспечение благоприятной окружающей среды, устойчивое функционирование естественных экологических систем, снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение нормальных условий жизнедеятельности населения муниципального образования. Определение мероприятий  муниципальной программы основано на наиболее острых проблемах. Для комплексного решения проблем охраны атмосферного воздуха; организации утилизации твердых бытовых отходов;  формирования системы управления твердыми бытовыми отходами (ТБО)  и вторичными материальными ресурсами (ВМР), оптимизации сбора ТБО и ВМР, их транспортировки, переработки и захоронения; формирования экологической культуры, повышения уровня экологического воспитания и образования населения, разработана данная муниципальная программа. Для реализации мероприятий муниципальной программы разработка и принятие нормативных правовых актов не требуется.

Можно выделить следующие наиболее существенные риски, связанные с реализацией муниципальной  программы:

финансовые риски реализации муниципальной  программы связаны с возможными кризисными явлениями в российской экономике, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий за счет бюджетных средств;

существенная дифференциация финансовых возможностей приводит к различной степени эффективности и результативности исполнения их полномочий в сфере охраны окружающей среды.  Ограниченность возможностей местных бюджетов может снижать эффективность исполнения ими собственных полномочий в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности.

Мерами управления указанными рисками являются:

детальное планирование хода реализации  муниципальной программы;

оперативный мониторинг выполнения мероприятий муниципальной  программы;

своевременная ежегодная актуализация  муниципальной программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов реализации  муниципальной программы;

проведение в течение всего срока реализации муниципальной  программы мониторинга и прогнозирования текущего состояния окружающей среды и природных ресурсов Позднеевского сельского поселения с целью актуализации муниципальной программы (в случае необходимости);

детальное планирование мероприятий в сфере охраны окружающей среды и природопользования, с учетом возможности местных бюджетов по их финансированию;

методическая поддержка администраций сельских поселений поселения в организации  исполнения мероприятий муниципальной программы.

Раздел 2

Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целями муниципальной программы на период до 2020 года являются:

- повышение уровня экологического просвещения и образования населения Позднеевского сельского поселения,

-утилизация твердых бытовых отходов на территории поселения в соответствии с действующим законодательством,

- утилизация и переработка отходов для повышения эффективности их использования.

Задачами программы являются:

- обеспечение экологической безопасности на территории Позднеевского сельского поселения, в том числе:

- организация экологического просвещения, информирование населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры,

- организация утилизации твердых бытовых отходов,

-создание  комплексной системы управления твердыми бытовыми отходами и вторичными материальными ресурсами.

Показателями (индикаторами) муниципальной программы являются:

- повышение уровня экологического просвещения и образования населения Позднеевского сельского поселения,

- утилизация твердых бытовых отходов на территории поселения в соответствии с действующим законодательством,

- выполнение технологических работ по утилизации твердых бытовых отходов,

-   охват населения планово- регулярной системой сбора и вывоза ТБО,

(Информация о составе и значениях показателей (индикаторов) приводится согласно приложению № 1, 2 к муниципальной программе).

По итогам реализации муниципальной программы планируется достижение следующих результатов:

- повышение уровня экологического просвещения и образования населения Позднеевского сельского поселения,

- утилизация твердых бытовых отходов на территории поселения в соответствии с действующим законодательством,

(Методика расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Приложение № 6 к муниципальной программе).

Муниципальная программа будет реализована в 2014 – 2020 годах в один этап.

Раздел 3

Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

Состав подпрограмм муниципальной программы определен на основе перечня актуальных проблем в сфере реализации муниципальной программы, в соответствии с целями и задачами муниципальной программы.

Подпрограммы в составе  муниципальной программы выделены по следующим принципам:

специфика отдельных сфер реализации  муниципальной программы;

наличие полномочий ответственного исполнителя и соисполнителей;

приоритетность задач программы.

В соответствии с указанными принципами выделены две подпрограммы:

- «Охрана окружающей среды в Позднеевском сельском поселении»;

- «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Позднеевского сельского поселения».

Подпрограмма «Охрана окружающей среды в  Позднеевском сельском поселении» охватывает следующие направления:

обеспечение экологической безопасности на территории  Позднеевского сельского поселения;

экологическое образование, формирование экологической культуры населения.

Основными мероприятиями направления по обеспечению экологической безопасности являются:

-проведение объездов по выявлению свалочных очагов на территории поселения: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, применение административной практики;

-проведение объездов по выявлению на территориях поселений зарастаний сорной и карантинной растительности, применение административной практики;

- выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности:

- проведение объездов территорий;

- применение административной практики;

- информирование населения и хозяйствующих субъектов поселения о запрете выжигания сухой растительности;

Раздел 4

Информация по  ресурсному обеспечению муниципальной программы

Достижение целей и решение задач муниципальной программы осуществляются путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы.

Решение задач муниципальной программы будет осуществляться по следующим направлениям: повышение экологического просвещения, информирование населения о  состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры, утилизация твердых бытовых отходов на территории поселения в соответствии с действующим законодательством, сокращения количества законсервированных объектов размещения отходов

- Ресурсное обеспечение  муниципальной программы осуществляется за счет средств областного  бюджета (Государственная программа Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»), бюджета Позднеевского сельского поселения.

- Общий объем  финансирования  муниципальной программы составляет:

- Всего в 2014 – 2020 годах –  120,5 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета –0,0 тыс. руб.,

- средства  бюджета поселения – 120,5 тыс. руб.,

- из них по годам реализации:

- тыс. руб.

|  | - Всего | - В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - областной бюджет | - Местный бюджет - Района поселения |
| - 2014 год | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 0,0 |
| - 2015 год | - 17,0 | - 0,0 | - 0,0 17,0 |
| - 2016 год | - 8,0 | - 0,0 | - 0,0 23,5 |
| - 2017 год | 10,0 | 0,0 | 0,0 35,0 |
| - 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 25,0 |
| - 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 20,0 |
| - 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 0,0 |

расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 4  к муниципальной программе.

Расходы областного бюджета, местных бюджетов на реализацию муниципальной программы представлены в приложении  №   5  к муниципальной программе.

Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджетов.

Раздел 5

Участие муниципальных образований сельских поселений в реализации муниципальной программы.

В рамках достижения цели «Повышение качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами» предусматривается участие сельского поселения  при выполнении полномочий по вопросам местного значения в части:

Организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора от населения;

Сведения о показателях (индикаторах) по муниципальным образованиям сельских поселений Позднеевского сельского поселения представлены в приложении 2 к муниципальной программе.

Распределение субсидий по направлениям расходования средств муниципальной программы приведены в приложении 7 к муниципальной программе.

Раздел 6

Методика оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценки:

степени достижения цели и решения задач муниципальной программы  путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного, местного бюджетов и иных источников ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы,  по каждому источнику ресурсного обеспечения (областной бюджет,  местные бюджеты, внебюджетные средства);

степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации муниципальной программы.

Степень достижения цели (решения задач) муниципальной программы (Сд) рассчитывается по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,

где:

Зф – фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы;

Зп – плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

или

Сд = Зп / 3ф x 100% (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного, местного бюджетов и иных источников ресурсного обеспечения муницпальной программы определяется по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:

Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

С учетом сферы реализации муниципальной программы при расчете социально-экономической эффективности будет учитываться экологический эффект от выполнения программных мероприятий.

До начала очередного года реализации муниципальной программы ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) муниципальной программы (подпрограммы) определяет интервалы значений показателя, при которых реализация муниципальной программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

удовлетворительным уровнем эффективности;

неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 95 процентов от планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем 75 процентов от планового значения показателя на соответствующий год.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

значения 95 процентов и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

значения 80 процентов и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Раздел 7

Порядок взаимодействия ответственных исполнителей,

соисполнителей, участников муниципальной программы

Администрация Позднеевского сельского поселения (далее – Муниципальный заказчик) Муниципальный заказчик, с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет в установленном порядке целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей. Отчеты о ходе реализации муниципальной программы готовятся на основании постановления Администрации Позднеевского сельского поселения от 16.08.2013 № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Позднеевского сельского поселения».

В случае несоответствия результатов выполнения муниципальной программы, а также не выполнения показателей результативности, утвержденных муниципальной программой, Администрация Позднеевского сельского поселения готовит предложение о корректировке сроков реализации программы и перечня программных мероприятий.

Специалисты Администрации Позднеевского сельского поселения несут ответственность за реализацию закрепленных за ними мероприятий муниципальной программы. Управление муниципальной программой осуществляется Администрацией Позднеевского сельского поселения. Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий муниципальной программы, эффективное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

Отчет о реализации муниципальной программы за год должен содержать:

- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий;

- сведения о достижении значений показателей (индикаторов муниципальной программы);

- информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

- информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы;

- информацию о реализации мер муниципального регулирования;

- предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период;

- иную информацию в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения от 16.08.2012 № 575 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Позднеевского сельского поселения».

Отчеты о ходе реализации мероприятий муниципальной программы за год и за весь период действия муниципальной программы подлежат утверждению постановлением Главы Администрации Позднеевского сельского поселения.

Взаимодействие ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы, проводится в соответствии с полномочиями ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы при разработке и реализации муниципальной программы  утвержденными постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения от 16.08.2013 № 75 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Позднеевского сельского поселения».

Подпрограмма 1

«Охрана окружающей среды»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Охрана окружающей среды»

| Наименование муниципальной подпрограммы | «Охрана окружающей среды» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Администрация Позднеевского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | Отсутствуют |
| Участники муниципальной подпрограммы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты муниципальной подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели муниципальной подпрограммы | Повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Позднеевского сельского поселения, в том числе и формирование экологической культуры населения Позднеевского сельского поселения. |
| Задачи муниципальной подпрограммы | Обеспечение экологической безопасности на территории Позднеевского сельского поселения, в том числе: - снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности; - организация экологического просвещения, информирование населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры; - организация утилизации твердых бытовых отходов. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | - Повышение уровня экологического просвещения и образования населения Позднеевского сельского поселения; - Утилизация твердых бытовых отходов на территории поселения в соответствии с действующим законодательством; - Выполнение технологических работ по утилизации твердых бытовых отходов. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2014 – 2020 годы. Этапы реализации муниципальной подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы | Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет 120,5 тыс. рублей Средства предусмотрены из бюджета Позднеевского сельского поселения Из них: - в 2014 году -0,0 тыс. рублей, - в 2015 году -17,0 тыс. рублей, - в 2016 году -23,5 тыс. рублей; - в 2017 году -35,0 тыс. рублей, - в 2018 году -25,0 тыс. рублей, - в 2019 году -20,0 тыс. рублей, - в 2020 году -0,0 тыс. рублей, Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению и корректировке в установленном порядке. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | - Повышение уровня экологического просвещения и образования населения Позднеевского сельского поселения. - Утилизация твердых бытовых отходов на территории поселения в соответствии с действующим законодательством. |

- Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы.

В соответствии со статьей 42 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на благоприятную окружающую среду. В то же время Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» допускает возможность негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующими субъектами при обеспечении ими требований природоохранного законодательства.

Анализ современного состояния окружающей среды, уровня защиты населения от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера показывает, что одной из важнейших причин сложившейся неблагоприятной ситуации является отсутствие эффективной системы воспитания и образования в этой области. Низкий уровень экологической культуры населения поселения, включая хозяйствующие субъекты, является причиной осуществления деятельности, негативно влияющей на состояние окружающей среды.

Необходимо дальнейшее развитие системы экологического образования, воспитания и просвещения.

Для решения указанных проблем также необходимо формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения путем его информирования о состоянии окружающей среды и привлечения к участию в мероприятиях, направленных на охрану окружающей среды.

Основным риском, оказывающим влияние на выполнение мероприятий подпрограммы, является:

- неполное финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета поселения;

Регулирование этой группы рисков затруднительно, поскольку сокращение объемов финансирования оказывает влияние на объемы и качество выполняемых мероприятий и может привести к снижению показателей эффективности выполнения подпрограммы.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы

Целями муниципальной подпрограммы на период до 2020 года являются:

- повышение уровня экологического просвещения и образования населения Позднеевского сельского поселения,

-утилизация твердых бытовых отходов на территории поселения в соответствии с действующим законодательством.

Задачами программы являются:

- обеспечение экологической безопасности на территории Позднеевского сельского поселения, в том числе:

- снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;

- организация экологического просвещения, информирование населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры,

- организация утилизации твердых бытовых отходов.

Показателями (индикаторами) муниципальной подпрограммы являются:

- повышение уровня экологического просвещения и образования населения Позднеевского сельского поселения,

- утилизация твердых бытовых отходов на территории поселения в соответствии с действующим законодательством,

- выполнение технологических работ по утилизации твердых бытовых отходов.

(Информация о составе и значениях показателей (индикаторов) приводится согласно приложению № 1 к муниципальной программе).

По итогам реализации муниципальной подпрограммы планируется достижение следующих результатов:

- повышение уровня экологического просвещения и образования населения Позднеевского сельского поселения,

- утилизация твердых бытовых отходов на территории поселения в соответствии с действующим законодательством.

(Методика расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Приложение №  6 к муниципальной программе).

Муниципальная подпрограмма будет реализована в 2014 – 2020 годах в один этап.

- Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма «Охрана окружающей среды в  Позднеевском сельском поселении» охватывает следующие направления:

обеспечение экологической безопасности на территории  Позднеевского сельского поселения;

экологическое образование, формирование экологической культуры населения.

Основными мероприятиями являются :проведение объездов по выявлению свалочных очагов на территории поселения: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, применение административной практики; проведение объездов по выявлению на территориях поселений зарастаний сорной и карантинной растительности, применение административной практики;

выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности:  проведение объездов территорий;  применение административной практики; информирование населения и хозяйствующих субъектов поселения о запрете выжигания сухой растительности;

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 4 к муниципальной программе.

4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета поселения. Общий объем финансирования подпрограммы составляет  120,5 тыс. рублей в том числе:

в 2014 году 0,00 тыс. рублей

в 2015 году 17,0 тыс. рублей

в 2016 году 23,5 тыс. рублей

в 2017 году 35,0 тыс. рублей

в 2018 году 25,0 тыс. рублей

в 2019 году 20,00 тыс. рублей

в 2020 году 0,00тыс. рублей, расходы бюджета поселения на реализацию подпрограммы представлены в приложении № 4 к муниципальной программе.

Объемы финансирования муниципальной подпрограммы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета муниципального поселения.

Подпрограмма 2

«Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами»

| Наименование муниципальной подпрограммы | «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Администрация Позднеевского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной подпрограммы | отсутствуют |
| Участники муниципальной подпрограммы | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты муниципальной подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели муниципальной подпрограммы | Утилизация и переработка отходов для повышения эффективности их использования Повышение качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами . |
| Задачи муниципальной подпрограммы | Создание комплексной системы управления твердыми бытовыми отходами и вторичными материальными ресурсами. Повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной подпрограммы | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2014 – 2020 годы. Этапы реализации муниципальной подпрограммы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы | Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет 0,0 тыс. рублей Из них: - в 2014 году –0,0 тыс. рублей, - в 2015 году –0,0 тыс. рублей, - в 2016 году –0,0 тыс. рублей; - в 2017 году –0,0 тыс. рублей, - в 2018 году –0,0 тыс. рублей, - в 2019 году –0,0 тыс. рублей, - в 2020 году –0,0 тыс. рублей, Объемы финансирования муниципальной подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению и корректировке в установленном порядке. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | При реализации муниципальной подпрограммы планируется достижение следующих результатов: повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов; увеличение площади рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот; |

1. Общая характеристика текущего состояния

в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами

Одной из наиболее актуальных экологических проблем Позднеевского сельского поселения является проблема обращения с твердыми бытовыми отходами (далее - ТБО).

Основные характеристики существующей системы обращения с ТБО на территории Позднеевского сельского поселения:

на территории поселения деятельность по сбору и вывозу ТБО осуществляет МУП «Веселовский ЖКХ» .

Процент охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов составляет более 80 процентов от общей численности населения поселения.

Сложившаяся на территории Позднеевского сельского поселения система обращения с ТБО основана на захоронении основной массы образующихся ТБО.

В состав ТБО входит до 80 процентов вторичных материальных ресурсов: макулатуры, лома черных и цветных металлов, полимерных материалов, стекла, текстильных отходов, пищевых отходов и т.д.

Ситуация в сфере обращения с ТБО и вторичными материальными ресурсами (далее - ВМР) на территории Позднеевского  поселения характеризуется продолжающимся загрязнением окружающей среды, усилением причинения вреда здоровью и благополучию населения, а также нерациональным использованием природных и вторичных материальных ресурсов.

Проблема ТБО является комплексной, охватывает все сферы экономики поселения и жизнедеятельности населения и усугубляется не только ростом объемов образования ТБО, но и большим количеством ТБО, накопленных за предыдущие годы. Для решения данной проблемы необходимы единый подход, координация действий областных и местных органов власти, инвесторов, общественных организаций и населения.

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных подпрограммой, что может привести к невыполнению подпрограммы в полном объеме. Данный риск можно оценить как высокий, поскольку формирование новых институтов в рамках подпрограммы не только в большинстве случаев требует законодательного регулирования, но, как показывает предыдущий опыт, также может потребовать значительных сроков практического внедрения.

2. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных подпрограммой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении.

В рамках данной группы рисков можно выделить два основных.

1.Риск исполнителей, который связан с возникновением проблем в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств,

2. Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации подпрограммы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий подпрограммы. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации подпрограммы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

3. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности подпрограммы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные подпрограммой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации подпрограммы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации подпрограммы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы:

1. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному ухудшению состояния в сфере с обращениями с ТБО

Существенное влияние на инвестиционные риски оказывает существующая тарифная политика и политические ограничения, связанные с доступностью оплаты коммунальных услуг, а также высокая зависимость жилищно-коммунальной сферы от динамики макроэкономических показателей, оказывающая существенное влияние на доходы населения, а также на процентную ставку и иные параметры кредитования, определяющие уровень их доступности.

Меры управления рисками реализации подпрограммы основываются на следующих обстоятельствах:

1. Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию подпрограммы может оказать реализация институционально-правового и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы. Поскольку в рамках реализации подпрограммы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики, наибольшее внимание будет уделяться управлению институционально-правовым рискам.

2. Управление рисками реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов государственной власти и организаций, задействованных в реализации подпрограммы.

- 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целями муниципальной подпрограммы на период до 2020 года являются:

- утилизация и переработка отходов для повышения эффективности их использования;

- повышение качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами.

Задачами  муниципальной подпрограммы являются:

- создание  комплексной системы управления твердыми бытовыми отходами и вторичными материальными ресурсами;

- повышение эффективности, качества и надежности предоставления услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами.

Показателями (индикаторами) муниципальной программы являются:

-  охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов;

При реализации муниципальной подпрограммы планируется достижение следующих результатов  - повышение  охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов;

Муниципальная подпрограмма будет реализована в 2014 – 2020 годах в один этап.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» охватывает следующие направления:

- разработка проектной документации на строительство и рекультивацию  объектов размещения ТБО;

-  строительство и рекультивация объектов размещения твердых бытовых отходов;

- развитие материальной базы в сфере обращения с твердыми бытовыми  отходами, включая приобретение мусоровозов.

Основное мероприятие 2.1. Разработка проектной документации на строительство и рекультивацию  объектов размещения ТБО.

Основное мероприятие включает предоставление субсидий областного бюджета в бюджет сельских поселений Веселовского  поселения на софинансирование мероприятий по строительству и рекультивации объектов размещения ТБО  муниципальных программ.

Основное мероприятие 2.2. Строительство и рекультивация объектов размещения твердых бытовых отходов.

Основное мероприятие включает предоставление субсидий областного бюджета в бюджет сельских поселений Позднеевского сельского поселения на софинансирование мероприятий по строительству и рекультивации объектов размещения ТБО муниципальных программ.

Основное мероприятие 2.3. Развитие материальной базы Позднеевского сельского поселения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов.

- 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Источниками финансирования подпрограммы являются средства  областного и местных бюджетов.

Общий объем финансового обеспечения реализации подпрограммы в 2014 - 2020 годах составляет 0,0 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

за счет средств областного бюджета –0тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов  поселений –0тыс. рублей;

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению.

Средства местных бюджетов, объемы финансирования и направления мероприятий подпрограммы выделяются в рамках муниципальных  программ.

Средства местных бюджетов, предусмотренные на софинансирование расходов по объектам и направлениям за счет субсидий областного бюджета, отражаются в подпрограмме в объеме, не ниже установленного Правительством Ростовской области уровня софинансирования.

Объем средств на реализацию подпрограммы определен в соответствии с проектной документацией и с учетом сметной стоимости аналогичных проектов.

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

- 5. Участие Позднеевского сельского поселения  в реализации подпрограммы

Участие Позднеевского сельского поселения в мероприятиях, направленных на создание условий для обеспечения доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами, определяется  в соответствии с основными критериями и условиями отбора муниципальных образований (проектов).

Сведения о показателях (индикаторах) по Позднеевскому сельскому поселению представлены в приложении 3 к муниципальной программе.

Распределение субсидий по сельским поселениям по направлениям расходования средств приведены в приложении 7 к муниципальной программе.

Перечень инвестиционных проектов (объектов строительства, рекультивации находящихся в муниципальной собственности) представлен в приложении № 8 к муниципальной программе.

1. Субсидии из областного бюджета выделяется бюджету Позднеевского сельского поселения для софинансирования расходных обязательств на разработку проектно-сметной документации на строительство и рекультивацию объектов размещения твердых бытовых отходов.

- Приложение 1

к муниципальной программе Позднеевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

таблица №1

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа Позднеевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение уровня экологического просвещения и образования населения Веселовского района | штуки | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2. | Охват населения планово- регулярной системой сбора и вывоза ТБО | процентов | - | - | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 3. | Площадь рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот | га | – | – | – | - | - | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 |
| 4. | Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Повышение уровня экологического просвещения и образования населения | штуки | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Охват населения планово- регулярной системой сбора и вывоза ТБО | процентов | - | - | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 2.2. | Площадь рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот | га | – | – | – | - | - | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 |
| 2.3 | Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

- Приложение    2

к муниципальной программе Позднеевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

- Таблица № 1а

Сведения

о показателях (индикаторах) по Позднеевскому сельскому поселению

| № п/п | Муниципальное образование сельского поселения Веселовского района, показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа Позднеевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повышение уровня экологического просвещения и образования населения | штуки |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | процентов |  | – | – | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 2 | Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Площадь рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот | га |  | – | – | – | - | - | 1,375 | 1,375 | 1,375 | 1,375 |

- Приложение    3

к муниципальной программе Позднеевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Таблица №2

Перечень

подпрограмм и основных мероприятий муниципальной  программы Позднеевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия |  | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 Проведение объездов по выявлению свалочных очагов на территории поселения: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, применение административной практики | Администрация Позднеевского сельского поселения |  | 2014 | 2020 | Сокращения количества свалочных очагов | Негативное воздействие несанкционированного размещения отходов | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 Проведение объездов по выявлению на территориях поселений зарастаний сорной и карантинной растительности, применение административной практики | Администрация Позднеевского сельского поселения |  | 2014 | 2020 | Сокращения количества очагов зарастания сорной и карантинной растительностью | Негативное воздействие зарастания сорной и карантинной растительности | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.3 Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: проведение объездов территорий; применение административной практики, информирование населения и хозяйствующих субъектов района о запрете выжигания сухой растительности | Администрация Позднеевского сельского поселения |  | 2014 | 2020 | Сокращения количества случаев выжигания сухой растительности | Негативное воздействие от осуществления хозяйственной деятельности | - |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 2.1 Разработка проектно-сметной документации на строительство и рекультивацию объектов размещения твердых бытовых отходов | Позднеевское сельские поселения. | 2014 |  | 2014 | строительство полигонов твердых бытовых отходов, отвечающих требованиям природоохранного законодательства, сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства | ухудшение экологической обстановки, снижение площади рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот | показатель 8 государственной программы; показатель 5.2 подпрограммы |
| 5. | Основное мероприятие 2.2 Строительство и рекультивация объектов размещения твердых бытовых отходов | Позднеевское сельские поселения. | 2017 |  | 2020 | строительство полигонов твердых бытовых отходов, отвечающих требованиям природоохранного законодательства, сокращение количества действующих объектов размещения твердых бытовых отходов, не отвечающих требованиям природоохранного законодательства | ухудшение экологической обстановки, снижение площади рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот | показатель 8 государственной программы; показатель 5.2 подпрограммы |

- Приложение  4

к муниципальной программе Позднеевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Таблица № 3

Расходы  бюджета Позднеевского сельского поселения   на реализацию муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |  |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГРБС | РзПр |  |  |  |  | ЦСР |  | ВР |  | Всего |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  | 2016 | 2017 |  |  | 2018 |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |
| муниципальная программа | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование | Администрация Позднеевского сельского поселения |  | 951 |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х | 35,0 |  |  | 0,0 |  | 17,0 |  | 23,5 |  |  | 35,0 |  | 25,0 |  | 20,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Охрана окружающей среды» |  | 951 |  |  |  |  | Х | Х |  |  | Х |  |  |  | 35,0 |  | 0,0 | 17,0 |  |  |  | 23,5 |  | 35,0 |  | 25,0 |  |  |  | 20,0 | 0,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Проведение объездов повыявлению свалочных очагов на территории поселения: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, применение административной практики . | Администрация Позднеевского сельского поселения |  | - |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  | Х | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Проведение объездов по выявлению на территориях поселений зарастаний сорной и карантинной растительности, применение административной практики | Администрация Позднеевского сельского поселения |  | 951 |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  | Х | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: проведение объездов территорий; применение административной практики, информирование населения и хозяйствующих субъектов о запрете выжигания сухой растительности | Администрация Позднеевского сельского поселения |  | 951 |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  | Х | 35,0 |  |  | 0,0 |  | 17,0 |  | 23,5 |  |  | 35,0 | 25,0 |  |  |  |  | 20,0 |  | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами » | Всего: Позднеевское поселение. |  | 951 |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  | Х | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство и рекультивацию объектов размещения твердых бытовых отходов | Позднеевское сельское поселение |  | 951 |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  | Х | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Строительство и рекультивация объектов размещения твердых бытовых отходов | Позднеевское сельское поселение |  | 951 |  |  |  | Х |  | Х |  |  |  | Х | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |

- Приложение 5

к муниципальной программе Позднеевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Таблица № 4

Расходы областного бюджета и местного бюджета на реализацию муниципальной программы  Позднеевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 120,5 | 0,0 | 17,0 | 23,5 | 35,0 | 25,0 | 20,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 120,5 | 0,0 | 17,0 | 23,5 | 35,0 | 25,0 | 20,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Охрана окружающей среды» | всего | 120,5 | 0,0 | 17,0 | 23,5 | 35,0 | 25,0 | 20,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 120,5 | 0,0 | 17,0 | 23,5 | 35,0 | 25,0 | 20,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами » | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Приложение 6

к муниципальной программе Позднеевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Таблица № 5

Сведения

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной  программы  Позднеевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатель 1.1 Повышение уровня экологического просвещения и образования населения | штуки | Фактическое количество проведенных мероприятий | - |
| 2. | Показатель 2.1. Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | процентов | О = Кф / Кп 100 | О – охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов; Кф – количество заключенных договоров на вывоз твердых бытовых отходов за отчетный период; Кп – количество договоров, обеспечивающих стопроцентный охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов за отчетный период |
| 3. | Показатель 2.2 Площадь рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот | га | Sр = ΣSi | Sр – площадь земель, возвращенных в хозяйственный оборот, на территории в рамках программы за отчетный период; Si – площадь одного рекультивированного объекта размещения твердых бытовых отходов в рамках подпрограммы за отчетный период на территории |
| 4. | Показатель 2.3 Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов | единиц | К = Кб – Кр | К – количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов на отчетный период; Кб – количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов; Кр – количество рекультивированных объектов размещения твердых бытовых отходов за отчетный период в рамках реализации программы на отчетный период на территории, который рассчитывается: Кр = ΣКi , где Кi – количество рекультивированных объектов размещения твердых бытовых отходов за отчетный период в рамках реализации программы за отчетный период на территории |

- Приложение 7

к муниципальной программе Позднеевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Таблица № 6

Распределение субсидий по  направлениям расходования средств муниципальной  программы  Позднеевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

тыс. руб.

| № п/п | Позднеевское сельское поселение | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Субсидия на разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов размещения твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Позднеевское сельское поселение | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | - | - | - |

Приложение 8

к муниципальной программе Позднеевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Таблица № 7

Перечень

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности

|  | № п/п |  | Наименование муниципального образования Веселовского района |  |  | Наименование инвестиционного проекта |  |  | Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы | Сроки получения положительного заключения государственной экспертизы на проектную (сметную) документацию/ассигнования , предусмотренные на разработку проектной (сметной) документации (тыс. руб.) |  |  |  |  | Объем расходов (тыс.руб.) |  |  | В том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 |  |  |  |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |  |  | 13 |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Веселов-ский район, Позднеевское сельское поселение |  |  | Рекультивация свалки в х. Красное Знамя Позднеевского с.п. Веселовского района |  |  | – |  |  | - |  | Всего в том числе: |  |  | – |  |  |  | – |  | – |  |  | – |  |  |  | – |  | – |  |  |  | – |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | – |  |  |  | – |  | – |  |  | – |  |  |  | – |  | – |  |  |  | – |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | – |  |  |  | – |  | – |  |  | – |  |  |  | – |  | – |  |  |  | – |  |
| 2. |  | Веселовский район, Позднеевское сельское поселение |  |  | Рекультивация свалки в х. Позднеевка Позднеевского с.п. Веселовского района |  |  | – |  |  | - |  | Всего в том числе: |  |  | – |  |  |  | – |  | – |  |  | – |  |  |  | – |  | – |  |  |  | – |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | – |  |  |  | – |  | – |  |  | – |  |  |  | – |  | – |  |  |  | – |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | – |  |  |  | – |  | – |  |  | – |  |  |  | – |  | – |  |  |  | – |  |
| 3. |  | Веселовский район, Позднеевское сельское поселение |  |  | Рекультивация свалки в х. Малая Западенка Позднеевского с.п. Веселовского района |  |  | – |  |  | - |  | Всего, в том числе: |  |  | – |  |  |  | – |  | – |  |  | – |  |  |  | – |  | – |  |  |  | – |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | – |  |  |  | – |  | – |  |  | – |  |  |  | – |  | – |  |  |  | – |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | – |  |  |  | – |  | – |  |  | – |  |  |  | – |  | – |  |  |  | – |  |