ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Позднеевского сельского поселения

«Благоустройство Позднеевского сельского поселения»     за 9 мес. 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 Благоустройство | Администрация Позднеевского сельского поселения | X | X | X | 4143,4 | 4143,4 | 1816,8 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Расходы на реализацию мероприятий по организации и содержанию мест захоронений | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | положительный эстетический облик мест захоронения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 883,9 | 883,9 | 849,5 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | Проведены ремонтные работы братских могил, уборка мусора и сорной растительности на территории братских могил и кладбищ, кладбища обработаны от клещей | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.2 Прочие мероприятия по благоустройству | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | положительный эстетический облик и соблюдение санитарно-эпидемиологическим нормам территории Позднеевского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1581,5 | 1581,5 | 927,3 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | На общественных территориях проведено скашивание сорной растительности и уборка мусора, на территориях детских площадок проведена противоклещевая обработка | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
|  | О.М.1.3 Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт Братских могил расположенных на территории Позднеевского сельского поселения | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | положительный эстетический облик мест захоронения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы по О.М. 1.3 | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. |  | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
|  | О.М.1.4 Расходы на разработку и проведение работ по проверке достоверности проектно-сметной документации на объекты муниципальной собственности Позднеевского сельского поселения | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | положительный эстетический облик и соблюдение санитарно-эпидемиологическим нормам территории Позднеевского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 140,0 | 140,0 | 40,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы О.М. 1.4 | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | Проведены мероприятия по подготовке и экспертизе сметной документации | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
|  | О.М. 1.5 Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | положительный эстетический облик и соблюдение санитарно-эпидемиологическим нормам территории Позднеевского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1508,0 | 1508,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы О.М. 1.5 | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | Заключен контракт на благоустройство территории парка х. Позднеевка | X | 31.12.2020 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | X | X | X | 4143,4 | 4143,4 | 1816,8 |  |

Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ                                                       Линецкий С.В.