ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Позднеевского сельского поселения

«Информационное общество»  за 6 мес. 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие информационных технологий» | Администрация Позднеевского сельского поселения | X | X | X | 150,0 | 150,0 | 49,2 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Расходы, связанные с бесперебойной работой официального сайта Позднеевского сельского поселения | Инженер –администратор Олленбергер Е.В. | повышение уровня информированности населения о деятельности о деятельности Администрации Позднеевского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 18,0 | 18,0 | 7,5 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Инженер –администратор Олленбергер Е.В. | Оплата за содержание официального сайта | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.2 Расходы на содержание и сопровождение информационных систем, обеспечивающих бесперебойную работу Позднеевского сельского поселения | Инженер –администратор Олленбергер Е.В. | Бесперебойный режим работы Администрации Позднеевского сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 64,0 | 64,0 | 23,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Инженер –администратор Олленбергер Е.В. | Приобретены лицензии на 1 год работы антивирус, 1С, VipNet, Информационная база ЖКХ | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.3 Расходы на создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, защита информации | Инженер –администратор Олленбергер Е.В. | Повышение оперативности и качества принимаемых решений | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 68,0 | 68,0 | 18,7 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 | Инженер –администратор Олленбергер Е.В. |  | X | 31.12.2021 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Инженер –администратор Олленбергер Е.В. | X | X | X | 150,0 | 150,0 | 49,2 |  |

Инженер – администратор                                                                       Олленбергер Е.В.