РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕСЕЛОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПОЗДНЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЗДНЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июля 2024г.                                                 №86                                  х.Позднеевка

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной

программы Позднеевского сельского

поселения «Энергоэффективность и развитие

энергетики» за 1 полугодие 2024 года

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения от 30.01.2018 г. № 8/1 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ Позднеевского сельского поселения» и постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения от 10.04.2019 г. № 120 « Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Позднеевского сельского поселения»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие

энергетики» за 1 полугодие 2024 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию.

- 3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Позднеевского сельского поселения                                      А.В. Покладиев

Приложение №1 к постановлению

Администрации Позднеевского

сельского поселения №86 от 11 июля 2024 г.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Позднеевского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 6 мес. 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Администрация Позднеевского сельского поселения | X | X | X | 1863,2 | 1863,2 | 836,7 | 44,9 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Электроснабжение линии уличного освещения | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | обеспечение расчетов за потребляемые объемы электроэнергии | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 929,6 | 929,6 | 358,2 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | Оплата за потребленную электроэнергию | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.2 Содержание линии уличного освещения (выполнение работ) | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | Бесперебойная работа линии уличного освещения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 592,2 | 592,2 | 285,5 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | Работы по обслуживании линии уличного освещения | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.3 Приобретение энергосберегающих ламп, оборудования и материалов для поддержания в рабочем состоянии линии уличного освещения | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | Бесперебойная работа линии уличного освещения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 300,0 | 300,0 | 193,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | Закуплены светодиодные лампочки | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.4 Содержание контейнера для сбора, накопления отработанных энергосберегающих ламп, а также ртутьсодержащих бытовых термометров, отработанных источников энергии(батареи) | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | Повышение качества жизни населения Позднеевского сельского поселения и улучшение экологической ситуации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 41,4 | 41,4 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.4 | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | Заключен договор по содержанию контейнера для сбора, накопления отработанных энергосберегающих ламп, а также ртутьсодержащих бытовых термометров, отработанных источников энергии(батареи) | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | X | X | X | 1863,2 | 1863,2 | 836,7 | 44,9 |

Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ                                                       Линецкий С.В.