**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ВЕСЕЛОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

 **«ПОЗДНЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЗДНЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

09.12.2024 г. № 163 х.Позднеевка

Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Благоустройство Позднеевского сельского поселения» на 2025 год

 В соответствии с постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения от 30.08.2024 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Позднеевского сельского поселения», и постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения от 30.08.2024 № 102 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Позднеевского сельского поселения», Администрация Позднеевского сельского поселения:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Благоустройство Позднеевского сельского поселения» на 2025 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Позднеевского сельского поселения А.В.Покладиев

Приложение

к постановлению Администрации Позднеевского

сельского поселения от 09.12.2024 №163

Единый аналитический план реализации муниципальной программы

Позднеевского сельского поселения «Благоустройство Позднеевского сельского поселения» на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы Позднеевского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки  | Срок реализации  | Ответственный исполнитель(должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей)  |
| начало | окончание | всего | Бюджет Позднеевского сельского поселения | областнойбюджет | федеральныйбюджет | внебюджетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *1. Комплексы процессных мероприятий* |
| 1 | **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство Позднеевского сельского поселения»** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Линецкий Сергей Валентинович - Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ | *781,7* | *781,7* | *0,0* | *0,0* | 0,0 |
| 1.1 | **Мероприятие (результат) 1.1** «Расходы на реализацию мероприятий по организации и содержанию мест захоронений.» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Линецкий Сергей Валентинович - Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ | *450,0* | *450,0* | *0,0* | *0,0* | 0,0 |
|  | Братские могилы | Х | Х |  | *250,0* | *250,0* | *0,0* | *0,0* | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1 Закупка включена в план закупок | Х | январь 2025 | Линецкий Сергей Валентинович - Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. Заключение договора по ремонту братских могил | Х | апрель 2025 | Линецкий Сергей Валентинович - Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка выполненных работ | Х | Сентябрь 2025 | Линецкий Сергей Валентинович - Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата выполненных работ | Х | Декабрь 2025  | Линецкий Сергей Валентинович - Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ | *250,0* | *250,0* | *0,0* | *0,0* | 0,0 |
|  | Кладбища | Х | Х |  | 200,0 | 200,0 | *0,0* | *0,0* | 0,0 |
| 1.1.5 | Контрольная точка 1.1.5 Закупка включена в план закупок | Х | январь 2025 | Линецкий Сергей Валентинович - Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.1.6 | Контрольная точка 1.1.6 Заключение контракта | Х | апрель 2025 | Линецкий Сергей Валентинович - Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.1.7 | Контрольная точка 1.1.7 Произведена приемка выполненных работ | Х | Сентябрь 2025 | Линецкий Сергей Валентинович - Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.1.8 | Контрольная точка 1.1.8 Произведена оплата выполненных работ | Х | Декабрь 2025  | Линецкий Сергей Валентинович - Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ | 200,0 | 200,0 | *0,0* | *0,0* | 0,0 |
| 1.2 | **Мероприятие (результат) 1.2.** Прочие мероприятия по благоустройству | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Линецкий Сергей Валентинович - Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ | *331,7* | *331,7* | *0,0* | *0,0* | 0,0 |
|  | Акарицидная обработка | Х | Х |  | *86,0* | *86,0* | *0,0* | *0,0* | 0,0 |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1.2.1 Закупка включена в план закупок | Х | январь 2025 | Линецкий Сергей Валентинович - Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.2.2 | Контрольная точка 1.2.2 Заключение контракта | X | Апрель, июнь 2025 | Линецкий Сергей Валентинович - Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.2.3 | Контрольная точка 1.2.3. Произведена приемка выполненных работ | X | Апрель, июнь 2025 | Линецкий Сергей Валентинович - Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.2.4 | Контрольная точка 1.2.4. Произведена оплата выполненных работ | X | Апрель, июнь 2025 | Линецкий Сергей Валентинович - Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ | *86,0* | *86,0* | *0,0* | *0,0* | 0,0 |
|  | Обустройство общественных территорий | Х | Х |  | *30,0* | *30,0* | *0,0* | *0,0* | 0,0 |
| 1.2.5 | Контрольная точка 1.2.5 Закупка включена в план закупок | Х | январь 2025 | Линецкий Сергей Валентинович - Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.2.6 | Контрольная точка 1.2.6 Заключение контракта | X | апрель 2025 | Линецкий Сергей Валентинович - Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.2.7 | Контрольная точка 1.2.7 Произведена приемка выполненных работ | X | Сентябрь 2025 | Линецкий Сергей Валентинович - Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.2.8 | Контрольная точка 1.2.8 Произведена оплата выполненных работ | X | Декабрь 2025  | Линецкий Сергей Валентинович - Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ | *30,0* | *30,0* | *0,0* | *0,0* | 0,0 |
|  | Скашивание сорной растительности на общественных территориях | Х | Х |  | *162,7* | *162,7* | *0,0* | *0,0* | 0,0 |
| 1.2.9 | Контрольная точка 1.2.9 Закупка включена в план закупок | Х | январь 2025 | Линецкий Сергей Валентинович - Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.2.10 | Контрольная точка 1.2.10 Заключение контракта | X | Май, июль, сентябрь 2025 | Линецкий Сергей Валентинович - Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.2.11 | Контрольная точка 1.2.11 Произведена приемка выполненных работ | X | Июнь, август, октябрь 2025 | Линецкий Сергей Валентинович - Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.2.12 | Контрольная точка 1.2.12 Произведена оплата выполненных работ | X | Июнь, август, октябрь 2025 | Линецкий Сергей Валентинович - Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ | *162,7* | *162,7* | *0,0* | *0,0* | 0,0 |
|  | Отлов безнадзорных животных | Х | Х |  | *33,0* | *33,0* | *0,0* | *0,0* | 0,0 |
| 1.2.13 | Контрольная точка 1.2.13 Закупка включена в план закупок | Х | январь 2025 | Линецкий Сергей Валентинович - Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.2.14 | Контрольная точка 1.2.14 Заключение контракта | X | апрель 2025 | Линецкий Сергей Валентинович - Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.2.15 | Контрольная точка 1.2.15 Произведена приемка выполненных работ | X | Сентябрь 2025 | Линецкий Сергей Валентинович - Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.2.16 | Контрольная точка 1.2.16 Произведена оплата выполненных работ | X | октябрь 2025  | Линецкий Сергей Валентинович - Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ | *33,0* | *33,0* | *0,0* | *0,0* | 0,0 |
|  | Озеленение | Х | Х |  | *20,0* | *20,0* | *0,0* | *0,0* | 0,0 |
| 2 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | *781,7* | *781,7* | *0,0* | *0,0* | 0,0 |