**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ВЕСЕЛОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

 **«ПОЗДНЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЗДНЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 09.12.2024 г. № 169 х.Позднеевка

Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2025 год

 В соответствии с постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения от 30.08.2024 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Позднеевского сельского поселения», и постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения от 30.08.2024 № 102 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Позднеевского сельского поселения», Администрация Позднеевского сельского поселения:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Позднеевского сельского поселения А.В.Покладиев

Приложение

к постановлению Администрации Позднеевского

сельского поселения от 09.12.2024 №169

Единый аналитический план реализации муниципальной программы

Позднеевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы Позднеевского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки  | Срок реализации  | Ответственный исполнитель(должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей)  |
| начало | окончание | всего | Бюджет Позднеевского сельского поселения | областнойбюджет | федеральныйбюджет | внебюджетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *1. Комплексы процессных мероприятий* |
| 1 | **Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Линецкий Сергей Валентинович - Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ | *1860,3* | *1860,3* | *0,0* | *0,0* | 0,0 |
| 1.1 | **Мероприятие (результат) 1.1.** Электроснабжение линии уличного освещения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Линецкий Сергей Валентинович - Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ | *927,9* | *927,9* | *0,0* | *0,0* | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Закупка включена в план закупок. | Х | январь 2025 | Линецкий Сергей Валентинович - Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2 Заключение контракта по электроэнергии | Х | январь 2025 | Линецкий Сергей Валентинович - Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Х | Январь- декабрь 2025 | Линецкий Сергей Валентинович - Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Х | Январь- декабрь 2025 | Линецкий Сергей Валентинович - Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ | 927,9 | 927,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | **Мероприятие (результат) 1.2.** Содержание линии уличного освещения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Линецкий Сергей Валентинович - Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ | *593,9* | *593,9* | *0,0* | *0,0* | 0,0 |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1.2.1 Заключение договора по обслуживанию линии уличного освещения | Х | Март, июль, октябрь 2025 | Линецкий Сергей Валентинович - Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ | Х | Х | Х | X | X |
| 1.2.2 | Контрольная точка 1.2.2. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Х | Март, июль, октябрь 2025 | Линецкий Сергей Валентинович - Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.2.3 | Контрольная точка 1.2.3 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Х | Март, июль, октябрь 2025 | Линецкий Сергей Валентинович - Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ | *593,9* | *593,9* | *0,0* | *0,0* | 0,0 |
| 1.3 | **Мероприятие (результат) 1.3.** Приобретение энергосберегающих ламп, оборудования и материалов для поддержания в рабочем состоянии линии уличного освещения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Линецкий Сергей Валентинович - Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ | *300,0* | *300,0* | *0,0* | *0,0* | 0,0 |
| 1.3.1 | Контрольная точка 1.3.1 Закупка включена в план закупок. | X | Январь 2025 | Линецкий Сергей Валентинович - Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.3.2 | Контрольная точка 1.3.2Заключение контракта | X |  Март, июль, октябрь 2025 | Линецкий Сергей Валентинович - Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.3.3 | Контрольная точка 1.3.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | X | Март, июль, октябрь 2025 | Линецкий Сергей Валентинович - Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.3.4 | Контрольная точка 1.3.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | X | Март, июль, октябрь 2025 | Линецкий Сергей Валентинович - Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | **Мероприятие (результат) 1.4** Содержание контейнера для сбора, накопления отработанных энергосберегающих ламп, а также ртутьсодержащих бытовых термометров, отработанных источников энергии(батареи) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Линецкий Сергей Валентинович - Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ | *38,5* | *38,5* | *0,0* | *0,0* | 0,0 |
| 1.4.1 | Контрольная точка 1.4.1 Закупка включена в план закупок. | X | Январь 2025 | Линецкий Сергей Валентинович - Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.4.2 | Контрольная точка 1.4.2Заключение контракта | X | Январь 2025 | Линецкий Сергей Валентинович - Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.4.3 | Контрольная точка 1.4.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | X | Июнь, декабрь 2025 | Линецкий Сергей Валентинович - Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.4.4 | Контрольная точка 1.4.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | X | Июнь, декабрь 2025 | Линецкий Сергей Валентинович - Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ | 38,5 | 38,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | **Итого по муниципальной программе** | X | X | X | 1860,3 | 1860,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |